Детский технопарк «Альтаир»

(РТУ МИРЭА)

«ОСНОВЫ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

«Сайт DYSNET - развивай свои навыки»

Путилин Даниил Ильич

Тюлина Татьяна Максимовна

---------------------------------------

Ученики группы 3

---------------------------------------

Руководитель: Борисов Артём Игоревич

---------------------------------------

Преподаватель Детского технопарка «Альтаир» РТУ МИРЭА

Москва, 2026

- Наименование программы

Сайт для развития навыков DYSNET.

- Место и оказание услуг

Город Москва, просп. Вернадского, 86, стр. 2, РТУ МИРЭА детский технопарк «Альтаир».

- Цель проекта

Разработка сайта для развития современных навыков.

Задачи, которые требуются для реализации проекта:

- Изучить библиотеку Flask;

- Спроектировать архитектуру взаимодействия;

- Разработать систему регистрации и авторизации;

- Спроектировать несколько модулей навыков.

- Сроки оказания услуг:

Разработка проекта имеет следующие контрольные сроки:

- 24.02.2026 - Описание проекта;

- 03.03.2026 - ТЗ;

- 20.03.2026 - 20% проекта;

- 03.04.2026 - 40% проекта;

- 17.04.2026 - 60% проекта;

- 28.04.2026 - 80% проекта, пояснительная записка, презентация;

- 12.05.2026 - 100%, защита проекта.

- Требование к функциональным возможностям

Для данного проекта представляются следующие требования к функциональным возможностям:

- Регистрация, авторизация - модуль sqlite3;

- Сохранение прогресса - тоже sqlite3;

- Просмотр статистики;

- Развитие собственных навыков.

- Требование к визуальному интерфейсу

Для украшения сайта используется CSS и BootStrap. На рисунке 1 отображена диаграмма прецедентов.

Рисунок 1 – Диаграмма прецедентов

- Требование к хранению данных

Данные будут храниться в формате .sqlite или .db

- Требования по техническому обучению исполнителем персонала заказчика работе по подготовленных по результатам услуг объектах:

Для использования сайта нужно зайти на сайт dysnet.ru

- Порядок сдачи – приемки оказанных услуг

Ссылка на итоговый репозиторий GitHub будет отправлена в Яндекс ЛМС.

В репозитории будут папки:

- docs - с техническими документами;

- backend - основной код сайта;

- templates – html-шаблоный страниц;

- static - дополнительные ресурсы.

- Авторские права:

Авторское право остаётся за исполнителями для дальнейшего развития сайта.

- Иные требования:

Иные требования не предоставляются.

- Исполнители:

| Руководитель | Борисов А.И. |
| --- | --- |
| Исполнитель | Путилин Д.И. |
| Исполнитель | Тюлина Т.М. |
| Технический писатель | Путилин Д.И. |
| Технический писатель | Тюлина Т.М. |